WE LEAD PROJECTS

IT-strategi

[Virksomhed] · på én side

| Felt | Udfyld |
| --- | --- |
| Godkendt af (direktion) |  |
| Ejer (CIO eller IT-chef) |  |
| Version |  |
| Dato |  |
| Næste revision |  |

Sådan bruger I skabelonen Strategien har tre lag: en north star (3-5 år), en målarkitektur (12-24 måneder) og en roadmap (kvartaler). Hold den kort nok til, at direktionen læser den. Den vigtigste linje er den, der siger, hvad I holder op med. Det er den, der frigør tid og penge til resten. Mere om IT-strategi: weleadprojects.com/ydelser/enterprise-architecture/it-strategi

# 1. North star (3-5 år)

Spørgsmål: Hvor skal forretningen hen og hvad betyder det for IT?

Eksempel: Én fælles platform for økonomi og produktion inden for fem år, så nye selskaber kan integreres på måneder i stedet for år.

[Skriv her]

# 2. Arkitekturprincipper

Spørgsmål: Hvilke principper skal afgøre konkrete sager? Et princip, der ikke kan sige nej til noget, er ikke et princip.

| Princip | Hvad det betyder | Hvad det siger nej til |
| --- | --- | --- |
| Køb før byg | Vi køber standardsystemer og tilpasser processen, før vi udvikler selv. Undtagelsen er det, der adskiller os fra konkurrenterne. |  |
| Én kilde til hver type data | Kunder, produkter og medarbejdere har hver ét system, der ejer data. Alle andre systemer henter derfra. |  |
| Cloud som standard | Nye systemer kører som SaaS eller i cloud, medmindre der er en dokumenteret grund til andet. |  |
| Integration gennem et fælles lag | Systemerne taler sammen gennem en fælles integrationsplatform, ikke direkte punkt til punkt. |  |

# 3. Det holder vi op med

Spørgsmål: Hvad stopper I, så der bliver plads til det nye?

Eksempel: Vi holder op med at tilpasse standardsystemer. Vi holder op med at bygge nye punkt til punkt-integrationer.

[Skriv her]

# 4. Målarkitektur (12-24 måneder)

Spørgsmål: Hvordan skal systemlandskabet se ud, når vi er der?

| Forretningsevne | I dag | Målbillede |
| --- | --- | --- |
| Økonomi | Tre ERP-systemer | Ét fælles ERP |
| Integration | Punkt til punkt | Fælles integrationsplatform |

# 5. Roadmap i etaper

Spørgsmål: Hvad gør vi først og hvad får forretningen ud af hver etape?

Typisk fejl: Værdien kommer først i sidste etape.

| Etape | Indhold | Værdi for forretningen | Beslutningspunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 6. Ejerskab og opfølgning

Spørgsmål: Hvem ejer strategien, hvem bruger den i arkitekturbeslutninger og hvornår bliver den revideret?

[Skriv her]